Get Filly

# Must-do vóór OAuth-aanvragen

Meta (Facebook + Instagram) en Google Business Profile

Dit document bundelt alles wat klaar moet staan vóór we de OAuth-approval-aanvragen kunnen indienen bij Meta en Google. Vier fases: fundamenten → publieke productie-staat → per-platform prep → submit. Realistische doorlooptijd zonder spoed: 6-10 weken vanaf nu tot beide approvals binnen zijn.

# Fase 1 — Fundamenten

Deze items blokkeren beide aanvragen. Zonder KvK-entiteit kan de privacy-pagina niet correct gerenderd worden en accepteren reviewers de submission niet.

Juridische entiteit

- KvK-inschrijving afronden (Get Filly B.V. of eenmanszaak)

- BTW-nummer aanvragen

- Zakelijke bankrekening (Mollie heeft 'm later sowieso nodig)

- apps/web/src/config/company.ts invullen met legalName, kvk, btw, address, rechtbank, aansprakelijkheidsmax

- Banner + placeholders op /privacy en /voorwaarden verdwijnen dan automatisch

- Jurist-review op privacy + voorwaarden — minimaal aansprakelijkheidsclausule, IP AI-output en SaaS-clausules

Officiële mail-adressen actief

- administratie@get-filly.com werkend (support-contact voor Google + Meta)

- privacy@get-filly.com of dpo@get-filly.com werkend (AVG-contact, vereist door Meta)

- DPA-template gereed — verwerkersovereenkomst voor klanten met Resend, Anthropic en Supabase als sub-verwerkers

# Fase 2 — Publieke productie-staat

Reviewers moeten alles zien zoals een echte klant het ziet. Geen basic-auth, geen Vercel-preview-URL, geen kapotte links.

Marketing-site get-filly.com (publiek)

- About-pagina invullen (nu placeholder) — wie is Get Filly, wat doe je

- Footer compleet: KvK, adres, contact, links naar privacy + voorwaarden

- Contact-formulier werkend met Resend-notificaties

- 404-pagina + sitemap.xml + robots.txt

- Eigen domein get-filly.com live met TXT-domain-verification al gedaan (bespaart 1 week wachttijd bij Google en is verplicht voor Meta)

App-omgeving (dashboard)

- app.get-filly.com op eigen subdomein — geen Vercel-preview-URL meer (reviewers willen production-look)

- Basic-auth-middleware vervangen door echte signup-flow met email-confirmation aan

- Resend als SMTP voor Supabase Auth — anders blijft email-confirmation hangen op rate-limit

- Werkende demo-account met realistische data (restaurant + menu + 1-2 reviews + 1-2 campagnes) voor reviewers; credentials in de submission-tekst

Productie-hardening

- Sentry actief (Meta-reviewer ziet errors als rode vlag als ze niet gevangen worden)

- Resend webhook signature-validatie (Svix-header check)

- Cookie-banner CMP-mode-v2 — granulair consent (verplicht zodra pixel fires)

- AVG-endpoints werkend live: data-export + account-delete — bestaan al, alleen post-deploy verifiëren

- SPF, DKIM en DMARC volledig op send.getfilly.com (Meta + Google checken dit als deliverability-signaal)

# Fase 3 — Google Business Profile-specifiek

Doc-stub is grotendeels klaar in docs/google-business-approval.md. Onderstaande punten staan nog open.

APIs enablen in Google Cloud Console

- My Business Account Management API

- My Business Business Information API

- My Business Q&A API

- Google Business Profile Performance API

- Google My Business API (legacy) — nodig voor reviews

OAuth consent screen volledig invullen

- App name, support email, logo 192x192 PNG, home page, privacy, voorwaarden, authorized domain, developer contact

- Sensitive scope toevoegen: https://www.googleapis.com/auth/business.manage

- DNS-domain-verification (TXT-record op get-filly.com)

Assets + submission

- App-logo PNG 192x192 en 512x512 leveren

- Use-case-tekst uit doc-stub kopiëren naar het formulier — eerst KvK-naam invullen in 'Company name'

- Formulier indienen → 24u bevestigingsmail → 2-6 weken wachten

# Fase 4 — Meta-specifiek (Facebook + Instagram)

Doc-stub bestaat nog niet — maken voor je begint. Meta is strenger dan Google: Business Verification kost los al 1-2 weken en moet rond zijn vóór App Review begint.

Meta Business Manager setup

- Meta Business Manager-account aanmaken op business.facebook.com

- Business Verification indienen — vereist KvK-uittreksel (max 90 dagen oud), zakelijke documenten (factuur/bankbrief met bedrijfsnaam + adres), bedrijfswebsite + telefoonnummer. 1-2 weken wachttijd los van app-review.

Meta Developer App

- App aanmaken op developers.facebook.com (type: Business) en koppelen aan Business Manager

- App display name: Get Filly

- App icon 1024x1024 PNG

- Privacy Policy URL: https://get-filly.com/privacy

- Terms of Service URL: https://get-filly.com/voorwaarden

- Data Deletion URL of instructions — onze /account/delete-flow of dedicated /data-deletion-pagina met instructies (verplicht)

- User Data Deletion callback (optioneel maar aanrader)

- Category: Business and Pages

- App-domain verifiëren via Meta-Tag of HTML-file op get-filly.com

OAuth-flow live in production

- OAuth-foundation bouwen — mig 0035 oauth_connections-tabel + generieke OAuthModule

- /api/oauth/meta/authorize + /callback endpoints werkend

- 'Koppel met Facebook/Instagram'-knop in dashboard die echte OAuth-flow start

- Test-modus werkt 100% — reviewer logt in met demo-account, koppelt test-page, plaatst test-post

Per permission een use-case + demo-video

Voor App Review levert elke permission een eigen use-case-tekst plus een screen-recording (60-90 sec) op die laat zien: (1) user logt in, (2) klikt 'Koppel met Facebook', (3) doorloopt OAuth-toestemmingsscherm, (4) gebruikt de feature, (5) toont resultaat.

- pages_show_list — lijst van pages laten zien aan eigenaar

- pages_manage_posts — namens eigenaar posts plaatsen na expliciete bevestiging

- pages_manage_engagement — reageren op berichten en comments via dashboard

- instagram_basic + instagram_content_publish — IG-koppeling + posts

- business_management — toegang tot business-account voor multi-page beheer

- Per permission: video als unlisted YouTube of MP4-link bewaren

Helpdesk + support

- Public-facing help-pagina of FAQ over wat we met Meta-data doen (Meta verwijst er soms naar)

- Support-email werkend en zichtbaar in app-footer

# Volgorde-advies

Lineaire planning die parallelle wachttijden benut. Stappen 1-6 kunnen grotendeels parallel; pas vanaf stap 7 is volgorde echt belangrijk.

- KvK-inschrijving starten (kan parallel met onderstaande)

- Domain-verification + Sentry + Resend SMTP — kleinst, snelste wins

- About + footer + contact-form + 404 — ~halve dag publieke site polish

- Email-confirmation aan + demo-account bouwen

- OAuth-foundation bouwen (mig 0035) — nodig voor demo-flow Meta én GBP

- KvK rond → company.ts invullen → jurist-review legals

- GBP-aanvraag indienen (snelste van de twee, doc-stub is klaar)

- Meta Business Verification indienen (parallel met GBP-wachttijd)

- Meta App Review indienen zodra Business Verification approved is

## Realistische doorlooptijd

KvK ~1 week + jurist ~2 weken + bouw ~2 weken + GBP-wacht 2-6 weken + Meta-wacht 2-8 weken (parallel met GBP). Verwacht 6-10 weken tot beide approvals binnen zijn. Plan productie-launch hier omheen — zonder Meta-OAuth geen IG/FB-publish, zonder GBP-OAuth geen reviews-beantwoording vanuit Filly.